留学生社区平台
开发用策划案

面向产品、设计、开发、测试与运营的执行文档

文档版本：Dev Plan V1.0

产出日期：2026-04-29

文档用途：需求拆解、技术实现、版本推进、测试验收

一、文档目的

本策划案用于指导留学生社区平台的产品设计、技术实现与项目管理，面向产品经理、设计师、前后端开发、测试和运营同学使用。与商业策划案不同，本文件重点回答以下问题：

1. 第一版产品到底做什么，不做什么。

2. 每个功能模块的目标、流程、规则和边界是什么。

3. 需要哪些核心页面、接口、数据表和后台能力。

4. 如何拆分版本、安排开发顺序和验收标准。

二、项目定义

2.1 项目名称

留学生社区平台

2.2 项目目标

构建一款面向在韩留学生的移动端社区产品，帮助用户完成以下核心任务：

1. 建立可信身份并找到相似背景或相同需求的人。

2. 获取高频、可靠、可搜索的校园与生活信息。

3. 通过聊天、发帖和活动逐步建立稳定关系。

2.3 产品形态

1. 移动端 App：iOS / Android

2. 管理后台：Web

3. 服务端：API + 管理服务 + 数据服务

2.4 MVP 成功标准

若上线后 8 周内达到以下指标，则视为 MVP 验证基本成功：

1. 注册用户数达到 500

2. 完成资料填写率不低于 70%

3. 完成学生认证率不低于 40%

4. 匹配后发起聊天率不低于 30%

5. 7 日留存率不低于 25%

6. 周发帖用户占比不低于 15%

三、目标用户与使用场景

3.1 目标用户

1. 刚到韩国 0 至 12 个月的留学生

2. 准备入学或刚收到录取通知的潜在留学生

3. 已在韩就读、愿意帮助新人的高年级留学生

3.2 核心使用场景

1. 新生入境前，查找签证、住宿、电话卡、银行卡等信息。

2. 到校后，希望认识同校、同专业、同语种或同兴趣的朋友。

3. 在遇到选课、租房、兼职、办证等问题时，希望快速获取可信答案。

4. 平时需要找饭搭子、学习搭子、活动搭子。

5. 参加线下活动并沉淀长期社交关系。

四、产品范围定义

4.1 MVP 包含范围

1. 注册登录

2. 用户资料填写与编辑

3. 学生认证申请与审核

4. 标签系统与状态系统

5. 场景化匹配

6. 私聊聊天

7. 社区发帖、评论、点赞、收藏

8. 信息中心内容浏览与搜索

9. 举报、拉黑、内容审核

10. 管理后台基础能力

4.2 MVP 暂不包含范围

1. 音视频通话

2. 复杂推荐算法

3. 群聊与大型社群系统

4. 商业广告投放系统

5. 会员订阅支付

6. 二手交易订单系统

7. 多国家版本的独立运营能力

4.3 第二阶段预留范围

1. 活动报名与签到

2. 群聊

3. 积分勋章

4. 更细粒度的推荐策略

5. 商家入驻与合作位

五、功能模块说明

5.1 账号与登录模块

功能目标

支持用户快速注册、登录，并建立基础身份。

功能清单

1. 邮箱注册

2. 手机号注册

3. 验证码登录

4. 忘记密码与密码重置

5. 登录态维护

6. 设备绑定与异常登录提醒

关键规则

1. 手机号和邮箱至少绑定一种。

2. 同一手机号不可重复注册多个账号。

3. 被封禁账号禁止重新登录。

4. 用户首次登录后必须进入资料完善流程。

验收标准

1. 注册流程不超过 2 分钟。

2. 登录失败有明确错误提示。

3. Token 过期后可安全刷新。

5.2 用户资料与标签模块

功能目标

为匹配、推荐和社区互动提供用户画像基础。

资料字段

1. 昵称

2. 头像

3. 性别

4. 国籍

5. 使用语言

6. 学校

7. 专业

8. 年级

9. 到韩时间

10. 自我介绍

标签类型

1. 固定标签：学校、专业、学历、语言、国籍

2. 兴趣标签：运动、游戏、旅行、学习、聚餐等

3. 场景标签：找室友、找饭搭子、找学习搭子、找人聊天、找活动

4. 状态标签：刚到韩国、选课中、找兼职中、心情低落

关键规则

1. 用户首次注册至少选择 5 个标签。

2. 状态标签可主动切换，默认 24 小时后自动失效。

3. 敏感字段支持公开、仅匹配可见、仅自己可见三档权限。

验收标准

1. 用户可在 2 分钟内完成初始化资料填写。

2. 标签可由后台灵活配置，无需发版。

5.3 学生认证模块

功能目标

提升社区真实性和用户信任。

功能清单

1. 提交认证材料

2. 查看审核状态

3. 审核通过与驳回通知

4. 重新提交认证

认证方式

1. 学校邮箱验证

2. 学生证上传

3. 录取通知书上传

审核状态

1. 未认证

2. 审核中

3. 已通过

4. 已拒绝

5. 已过期

关键规则

1. 认证资料仅审核员可见。

2. 驳回需填写原因。

3. 连续多次提交失败需触发人工关注。

验收标准

1. 用户能清晰看到审核进度与结果。

2. 后台能完成批量审核与记录留痕。

5.4 匹配模块

功能目标

帮助用户快速找到合适的社交对象。

MVP 匹配输入

1. 学校

2. 专业

3. 语言

4. 兴趣标签

5. 场景标签

6. 当前状态

7. 活跃时间段

MVP 匹配规则

1. 同校优先

2. 同语言优先

3. 场景标签一致优先

4. 近期活跃用户优先

5. 已跳过和已拉黑用户不再推荐

功能清单

1. 推荐列表

2. 用户卡片详情

3. 匹配理由展示

4. 一键打招呼

5. 跳过与不感兴趣反馈

边界说明

1. MVP 不做无限刷卡式推荐。

2. MVP 不做复杂机器学习模型。

3. 推荐刷新频率每日 1 至 3 次即可。

验收标准

1. 每个用户每天至少获得 5 个有效推荐。

2. 匹配理由必须可解释。

5.5 聊天模块

功能目标

承接匹配结果，形成真实互动。

MVP 功能清单

1. 私聊会话列表

2. 文本消息发送

3. 图片消息发送

4. 系统问候语模板

5. 未读消息数

6. 举报与拉黑

7. 删除会话

关键规则

1. 只有匹配成功或主动打招呼成功后才可发起聊天。

2. 被拉黑后双方无法继续通信。

3. 举报记录需同步至后台审核队列。

非功能要求

1. 消息到达时延尽量控制在 1 秒级别。

2. 历史消息支持最近 90 天查询。

3. 聊天记录需要具备审计能力，但需保护隐私。

验收标准

1. 消息发送、接收、重试流程稳定。

2. 异常断网恢复后不会重复发消息。

5.6 社区模块

功能目标

沉淀用户经验，提升留存与内容价值。

板块设计

1. 新生报到

2. 学习选课

3. 租房生活

4. 打工兼职

5. 交友活动

6. 匿名树洞

MVP 功能清单

1. 发帖

2. 编辑与删除帖子

3. 评论

4. 点赞

5. 收藏

6. 举报

7. 帖子搜索

8. 分类筛选

内容字段

1. 标题

2. 正文

3. 图片

4. 板块

5. 标签

6. 是否匿名

关键规则

1. 匿名仅对普通用户匿名，对后台可追踪。

2. 发帖需经过敏感词和风控检测。

3. 被删除内容保留审计副本。

验收标准

1. 发帖路径清晰，支持图文混排。

2. 社区首页可按推荐、最新、关注切换。

5.7 信息中心模块

功能目标

提供结构化、可靠的信息内容。

内容分类

1. 入境准备

2. 学校报到

3. 签证与证件

4. 住宿与交通

5. 银行与通信

6. 奖学金与实习

MVP 功能清单

1. 分类浏览

2. 关键词搜索

3. 文章详情

4. 收藏

5. 来源与更新时间展示

关键规则

1. 所有文章需带来源。

2. 文章需带最后更新时间。

3. 过期内容需支持下线或标红提醒。

验收标准

1. 搜索结果可按分类筛选。

2. 文章详情页加载清晰，支持多语言字段扩展。

5.8 举报、风控与安全模块

功能目标

保护社区秩序与用户安全。

功能清单

1. 举报用户

2. 举报帖子

3. 举报消息

4. 拉黑用户

5. 敏感词过滤

6. 审核日志

关键规则

1. 举报需选择原因并支持补充说明。

2. 同一对象短时间内被多次举报应自动提级。

3. 高风险账号可限制发言、限制匹配或封禁。

验收标准

1. 举报链路完整，处理状态可追踪。

2. 后台可查看举报对象上下文。

5.9 管理后台模块

功能目标

让运营和审核团队可以独立维护平台。

MVP 后台页面

1. 登录页

2. 用户列表

3. 认证审核页

4. 内容审核页

5. 举报处理页

6. 标签配置页

7. 信息中心内容管理页

8. 数据总览页

关键能力

1. 用户搜索与筛选

2. 审核通过、驳回、封禁

3. 内容删除、隐藏、置顶

4. 标签增删改

5. 文章创建、编辑、下线

6. 操作日志记录

验收标准

1. 后台权限分级明确。

2. 审核操作有审计记录。

六、核心用户流程

6.1 新用户主流程

下载 App -> 注册登录 -> 完善资料 -> 选择标签 -> 提交认证 -> 查看推荐 -> 发起聊天 -> 浏览社区 -> 收藏信息

6.2 社区互动流程

进入社区首页 -> 选择板块 -> 浏览帖子 -> 评论或点赞 -> 收藏帖子 -> 举报不良内容

6.3 信息获取流程

进入信息中心 -> 选择分类或搜索关键词 -> 查看文章 -> 收藏或分享 -> 返回继续浏览

6.4 后台审核流程

审核员登录 -> 查看待处理队列 -> 审核认证或举报 -> 记录处理结果 -> 触发站内通知

七、页面清单

7.1 App 页面

1. 启动页

2. 登录注册页

3. 资料填写页

4. 标签选择页

5. 首页推荐页

6. 匹配对象详情页

7. 聊天会话列表页

8. 聊天详情页

9. 社区首页

10. 发帖页

11. 帖子详情页

12. 信息中心首页

13. 文章详情页

14. 个人中心页

15. 认证提交页

16. 设置页

17. 举报反馈页

7.2 后台页面

1. 登录页

2. 仪表盘

3. 用户管理页

4. 认证审核页

5. 内容审核页

6. 举报处理页

7. 标签管理页

8. 文章管理页

9. 操作日志页

八、技术架构建议

8.1 推荐技术选型

1. 客户端：Flutter

2. 服务端：Spring Boot 或 FastAPI

3. 数据库：PostgreSQL

4. 缓存：Redis

5. 消息服务：WebSocket 或第三方 IM

6. 对象存储：云存储服务

7. 后台：React + Ant Design 或 Vue + Element Plus

8.2 服务拆分建议

1. 用户服务

2. 认证服务

3. 匹配服务

4. 消息服务

5. 社区服务

6. 内容服务

7. 审核与风控服务

8. 后台管理服务

8.3 环境规划

1. 开发环境

2. 测试环境

3. 预发布环境

4. 生产环境

8.4 非功能要求

1. 接口鉴权统一

2. 日志可追踪

3. 关键接口具备限流能力

4. 图片上传需压缩与安全校验

5. 敏感数据需加密存储

九、数据模型草案

9.1 核心实体

1. user：用户基础信息

2. user_profile：扩展资料

3. user_tag：用户标签关系

4. verification_record：认证记录

5. match_recommendation：匹配推荐记录

6. match_feedback：用户对推荐结果的反馈

7. conversation：会话

8. message：消息

9. post：帖子

10. post_comment：评论

11. post_like：点赞

12. post_favorite：收藏

13. article：信息中心文章

14. report_record：举报记录

15. block_record：拉黑记录

16. admin_user：后台账号

17. audit_log：操作日志

9.2 关键字段建议

user

1. id

2. email

3. phone

4. password_hash

5. status

6. last_login_at

7. created_at

user_profile

1. user_id

2. nickname

3. avatar_url

4. gender

5. nationality

6. school_id

7. major

8. grade

9. languages

10. bio

11. privacy_level

verification_record

1. id

2. user_id

3. verify_type

4. file_url

5. status

6. reject_reason

7. reviewed_by

8. reviewed_at

post

1. id

2. user_id

3. board_id

4. title

5. content

6. images

7. is_anonymous

8. status

9. created_at

message

1. id

2. conversation_id

3. sender_id

4. message_type

5. content

6. status

7. sent_at

十、接口清单草案

10.1 账号相关

1. `POST /api/v1/auth/register`

2. `POST /api/v1/auth/login`

3. `POST /api/v1/auth/send-code`

4. `POST /api/v1/auth/reset-password`

5. `GET /api/v1/auth/me`

10.2 用户资料相关

1. `GET /api/v1/users/profile`

2. `PUT /api/v1/users/profile`

3. `GET /api/v1/users/tags`

4. `PUT /api/v1/users/tags`

5. `PUT /api/v1/users/status`

10.3 认证相关

1. `POST /api/v1/verifications`

2. `GET /api/v1/verifications/latest`

3. `GET /api/v1/admin/verifications`

4. `POST /api/v1/admin/verifications/{id}/approve`

5. `POST /api/v1/admin/verifications/{id}/reject`

10.4 匹配相关

1. `GET /api/v1/matches/recommendations`

2. `POST /api/v1/matches/{id}/greet`

3. `POST /api/v1/matches/{id}/skip`

4. `GET /api/v1/matches/history`

10.5 聊天相关

1. `GET /api/v1/conversations`

2. `GET /api/v1/conversations/{id}/messages`

3. `POST /api/v1/conversations/{id}/messages`

4. `POST /api/v1/conversations/{id}/block`

10.6 社区相关

1. `GET /api/v1/posts`

2. `POST /api/v1/posts`

3. `GET /api/v1/posts/{id}`

4. `PUT /api/v1/posts/{id}`

5. `DELETE /api/v1/posts/{id}`

6. `POST /api/v1/posts/{id}/comments`

7. `POST /api/v1/posts/{id}/likes`

8. `POST /api/v1/posts/{id}/favorites`

10.7 信息中心相关

1. `GET /api/v1/articles`

2. `GET /api/v1/articles/{id}`

3. `GET /api/v1/articles/search`

4. `POST /api/v1/admin/articles`

5. `PUT /api/v1/admin/articles/{id}`

10.8 举报与安全相关

1. `POST /api/v1/reports`

2. `POST /api/v1/blocks`

3. `GET /api/v1/admin/reports`

4. `POST /api/v1/admin/reports/{id}/resolve`

十一、开发排期建议

Sprint 0：准备阶段（1 周）

1. 明确需求边界

2. 完成原型图

3. 完成数据库草图

4. 初始化代码仓库、CI、环境配置

Sprint 1：账号与资料（2 周）

1. 登录注册

2. 用户资料

3. 标签系统

4. 基础后台登录

Sprint 2：认证与匹配（2 周）

1. 认证提交流程

2. 后台审核流程

3. 匹配推荐接口

4. 推荐页 UI

Sprint 3：聊天模块（2 周）

1. 会话列表

2. 私聊消息

3. 打招呼模板

4. 举报与拉黑

Sprint 4：社区与信息中心（3 周）

1. 社区首页

2. 发帖评论

3. 信息中心浏览与搜索

4. 内容审核后台

Sprint 5：联调与测试（2 周）

1. 缺陷修复

2. 性能测试

3. 埋点验证

4. 上线准备

十二、测试与验收方案

12.1 测试范围

1. 功能测试

2. 接口测试

3. 登录安全测试

4. 消息稳定性测试

5. 内容审核流程测试

6. 多语言显示测试

12.2 核心验收点

1. 新用户从注册到首次聊天链路完整。

2. 发帖、评论、举报可闭环处理。

3. 认证提交与后台审核状态一致。

4. 推荐结果与标签规则基本匹配。

5. App 在主流设备上无严重兼容问题。

十三、风险与技术注意事项

13.1 冷启动风险

推荐依赖用户画像和活跃用户数量，初期需要运营导入种子用户，不能只依赖自然增长。

13.2 聊天服务复杂度

即时消息模块开发和运维成本高，若团队经验不足，可优先接入成熟第三方服务。

13.3 内容审核压力

社区与匿名内容容易带来违规风险，MVP 阶段必须保留人工审核能力。

13.4 多语言维护成本

多语言文本量大，需提前设计国际化资源管理方案，避免后期重构。

13.5 个人信息保护

认证资料、聊天记录和举报信息均为敏感数据，必须做最小权限访问控制与脱敏处理。

十四、交付物清单

1. 产品原型图

2. UI 设计稿

3. 接口文档

4. 数据库设计文档

5. 开发任务拆解表

6. 测试用例

7. 上线检查清单

十五、结论

本开发用策划案的核心原则是：先做闭环，再做复杂；先做可信，再做规模；先做可运营，再做可商业化。第一阶段必须把注册、资料、认证、匹配、聊天、社区、信息中心和后台审核这条主链路打通，确保产品从第一天开始就是一个可用、可控、可迭代的留学生社区平台。

MVP 开发摘要

| 阶段 | 周期 | 关键交付 |
| --- | --- | --- |
| 准备阶段 | 1周 | 原型、数据草图、代码仓库、环境初始化 |
| 基础能力 | 2周 | 登录注册、资料、标签、后台登录 |
| 匹配认证 | 2周 | 认证审核、匹配推荐、推荐页联调 |
| 聊天社区 | 5周 | 私聊、发帖、评论、信息中心、审核后台 |
| 测试上线 | 2周 | 联调修复、埋点验证、上线检查 |